# ABS 项目日报 — 2026-05-23

## 今日完成

Agile Policy 训练完成 (400 envs, 10000 iters), 已导出

RA Value Network 训练完成 (400 envs), 模型已保存, 训练中多次绿色保存

Recovery Policy 训练完成 (700 envs, 2000 iters), 已通过 play.py 导出 JIT 并替换作者预训练模型

Ray-Prediction 模块确认跳过: Isaac Gym Preview 4 缺少深度相机 API (create_camera_sensor 等不存在), 仿真不需要, 真机部署时再处理

端到端测试 (testRA) 运行成功, 三模块联动: Agile Policy + RA Value Network + Recovery Policy

## 端到端测试结果 (600 envs, 165,493 episodes)

碰撞率: 22.63%

到达率: 66.26%

超时率: 11.11%

平均速度: 1.63 m/s (到达时 2.15 m/s)

RA 恢复触发率: 68.27%

恢复成功率: 66.93%

RA 碰撞预警率: 89.86%

漏报 (未触发恢复即碰撞): 仅 80 次 (0.05%)

## 问题与解决

RA Value Network 首次训练 (200 envs) 未达保存阈值, 提高至 400 envs 后成功

Ray-Prediction 模块 camrec.py 报错: camera_tensors 为 None, 确认 IG Preview 4 无深度相机 API

Recovery Policy 导出后需手动链接到 testbed.py 硬编码路径

## 明日计划

对比使用作者原版 Recovery Policy 的效果

尝试提高碰撞率和到达率

如有服务器恢复, 用论文默认 envs 重训

Generated: 2026-05-23 22:22