# ABS 项目日报 — 2026-05-26

## 今日完成

Agile Policy 服务器训练完成：4000/4000 iters，1280 envs，mean_reward 189.55，耗时约 7.9 小时

Agile Policy 导出：play.py 导出 jit 模型到 logs/go1_pos_rough/exported/policies/

Recovery Policy 启动服务器训练：GPU 0，1280 envs，6000 iters，headless

RA Value Network 启动服务器训练：GPU 3，1280 envs，headless（预计 12-15 小时）

梳理了 ABS 论文完整复现流程（4 模块 → 仿真联调 → Go2 适配 → 实机部署）

## 问题与解决

发现 GPU 1、2 被他人 ADMPO 任务占用，改用 GPU 3 跑 RA 训练（利用率仅 18%，剩余 48GB）

play.py 导出后不会自动停止（会继续跑 20 个评估 episode），看到 Exported 日志后手动 Ctrl+C

## 明日计划

检查 Recovery Policy 训练进度（目标 6000 iters）

检查 RA Value Network 训练结果（目标 300,000 steps，关注 false safe rate）

两个训练完成后运行端到端测试（testbed.py）对比论文指标

Generated: 2026-05-26 22:07